# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# 

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 02 - Semaine du 17 au 23 octobre 2016

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Rencontre HPR avec Éveline Gosselin-Picard le 20 octobre
* Architecture matérielle plus ou moins réglée pour le zedboard

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 10610 | *Dispatch HTTP request* | Francis | 8/10/2016 | 90 | Il manque l’appel du module *REST* |
| 10614 | *HTTP send text* | Francis | 8/10/2016 | 70 | Prototype peu testé |
| 10615 | *HTTP send error* | Francis | 18/10/2016 | 80 | On doit changer les *#define* pour les codes *HTTP* |
| [10726](https://redmine.gi.polymtl.ca/issues/10726) | Ajout d'un scroll pour donner le choix à l'utilisateur de changer la couleur et forme des pieces du jeu d'échec | Sabrina Barouche | 20/10/2016 | 90 |  |
| 10715 | Android UI | Clément Gamache | 2016/10/22 | 70 | Toutes les fenêtres sont prêtes, à l’exception de *ActivityGame*. |
| 10126 | DrawHDMI | Philippe Carphin | 2016/10/22 | 50 | Conception et écriture de code. |

# 

# **Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 10717 | *Monter la structure du module REST* | Francis | 20/10/2016 | 20/10/2016 | La structure des fonction est faite |
| 10732 | Ajout des boutons pour ActivityCreateGame | Clément Gamache |  |  |  |
| 10731 | Création des images sur Gimp pour le choix de couleurs et de formes des pieces | Sabrina Barouche | 19/10/2016 | 19/10/2016 |  |

# 

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 10718 | *Intégrer une librairie JSON* | Francis | 24/10/2016 | Probablement *yajl* |
| 10730 | Module REST pour la partie Android | Sabrina Barouche | 26/10/2016 |  |
| 10716 | Android Http | Clément G | 26/10/2016 |  |
| 10126 | DrawHDMI | Philippe C |  | Continuer d’écrire le code du module. Tester le code avec un projet fonctionnel. |

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

* Le temps de travail risque d’être presque limité aux périodes de cours, à cause des examens de mi-session.